Утверждаю

Директор МОБУ гимназии №1

г. Благовещенска

___________И.Р.Жданова

______________________

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг   в МОБУ гимназии №1 г. Благовещенска

на 2016 -2020г.г.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг в сфере образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.

Государственная  поддержка  и  социальная  защита  инвалидов  в  современных  социально-экономических  условиях является одной из важнейших задач общества.

Федеральным законом  от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции    о  правах инвалидов»    предусмотрено  соблюдение  с  01.01.2016  года  условий  доступности  для  детей    -  инвалидов  объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равне с другими.

Гимназия   в  основном   удовлетворяет  потребности  детей  –  инвалидов,   имеет  универсальную  без барьерную  образовательную  среду  для  совместного  обучения  детей-инвалидов  и  обычных  школьников.  	Гимназия  имеет  допустимый  уровень:

-  состояния  материально-технической  базы,  и  ее  территориальную  доступность  в соответствии с  современными требованиями  организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей – инвалидов;

- методической  подготовки  к  реализации  инклюзивного  образования.

По состоянию на январь 2018-2019 учебного года в гимназии обучается 6 детей - инвалидов, что составляет 0,88% от общего количества учащихся. Динамика  количества детей-инвалидов в гимназии имеет общую  тенденцию к росту: так, на июнь 2015-2016 учебного года было  4 ребенка-инвалида, на июнь 2016-2017 учебного года – 3, на июнь  2017-2018 учебного года –5, на январь 2018-2019учебного года - 6детей-инвалидов.

Среди  6 учащихся, имеющих инвалидность: 4 - обучается на уровне начального общего образования,

2 – на уровне основного общего образования, 0 – на  уровне среднего  общего образования.

По  медицинским  показателям  и  согласно  заявлениям  родителей  в  2018-2019  учебном  году  4  ребенка-инвалида  обучаются  индивидуально на дому.

Совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) обучаются 2 ребенка-инвалида. По адаптированной общеобразовательной программе обучаются 5 детей с инвалидностью, по общеобразовательной программе основного общего образования обучается 1 ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Гимназия  является участником государственной программы «Доступная среда».

В 2015 году оборудован специализированный кабинет.  Приобретено оборудование: световой стол для рисования, слуховой тренажер, логопедический тренажер, логопедический набор, стол - трансформер с тумбой, ретранслятор, видеоувеличитель, опора для стояния, интерактивная доска, проектор, для коррекции и предотвращения развития речевых нарушений« Комфорт лого», диагностический комплекс «Семаго», электронный комплект для изучения « Алгоритмики»,  диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видео регистрацией « Песочная терапия», развивающий - коррекционный комплекс «Возьми и сделай».

В   рамках  реализации  «Плана  мероприятий  (дорожная  карта)  по  повышению значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг   в МОБУ гимназии №1   на 2016 – 2020 гг.» предполагается  дальнейшее проведение мероприятий по созданию без барьерной доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья  и реализации инклюзивного образования.

2.   Общие положения

1.  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  МОБУ гимназии №1 г. Благовещенска     направлен  на  обеспечение условий  по  повышению    показателей  доступности  для  инвалидов  к  объекту  МОБУ гимназии №1 г. Благовещенска (далее - объект) и предоставляемым  услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  9  ноября  2015 года  №1309  «Об  утверждении порядка  обеспечения  условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг  в сфере  образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью  5  статьи  5  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в целях  реализации  права  каждого  человека  на  образование    «создаются  необходимые  условия  для  получения  без дискриминации  качественного  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  для  коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».

Согласно  указанному  Федеральному  закону  специальные  условия  для  получения  образования  подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,

без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Получение  образования  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых условий  их  успешной  социализации,  обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2.  Целью  «дорожной  карты»  является  поэтапное  повышение  с  учетом  финансовых  возможностей  уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3.  «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9  ноября  2015 года  №1309  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2019 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг.

4.  Целями реализации «дорожной карты» являются:

-  создание  условий  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения    равных  возможностей доступа  к  объекту  ОУ    и  предоставляемым  услугам,  а  также  оказание  им  при  этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

-оснащение  объекта  приспособлениями,  средствами  и  источниками  информации  в  доступной  форме,  позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-создание  условий  по  исключению  с  1  июля  2016  г.  приемки  прошедшего  реконструкцию  объекта,  не  полностью приспособленного  с  учетом  потребности  инвалидов  в  соответствии  с  законодательством  о  социальной  защите инвалидов;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.  Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем  учета  указанных  требований.

Приложение № 1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

и предоставляемых для них услуг в МОБУ гимназия №1

а также сроки их достижения на период 2015-2019 годов

| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |  | Должностное, ответственное лицо за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению |  | 33 | 92 |  | 77 | 94 | 100 | Директор МОБУ гимназии №1 |
| 1.2. | Доля работников школы, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению |  | 4 | 4 |  | 13 | 13 | 50 | Директор МОБУ гимназии №1 |
| 1.3. | Доля инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в МОБУ гимназии №1 |  | 50 | 50 |  | 60 | 66 | 66 | Директор МОБУ гимназии №1 |
| 1.4. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в МОБУ гимназии №1 от общей численности обучающихся инвалидов |  | 50 | 50 |  | 20 | 83 | 83 | Директор МОБУ гимназии №1 |
| 1.5. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в МОБУ гимназии №1 |  | 50 | 50 |  | 40 | 33 | 33 | Директор МОБУ гимназии №1 |

Приложение № 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в МОБУ гимназии №1, а также сроки их достижения на период 2016-2020годов

| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в МОБУ гимназии №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение доступа инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1 | 2016-2020 |  | Увеличение доли инвалидов, которым обеспечен доступ в ОУ к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. |  |
| 1.1.2 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) МОБУ гимназии №1 | Федеральный закона от 01 декабря 2014 года № 419 | Директор МОБУ гимназии №1, Заместитель директора по АХЧ | 2016-2020 |  | Увеличение доли инвалидов, которым обеспечены условия индивидуальной мобильности и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории гимназии) |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в МОБУ гимназии №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах в сфере образования |  | Директор МОБУ гимназии №1 |  | 2020 |  | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги, за счет обеспечения дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.1.3 | Инструктирование или обучение работников МОБУ гимназии №1 по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1, Заместитель директора по ВР |  | 2015-2020 |  | Увеличение числа сотрудников школы, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования |
| 2.1.4 | Обучение работников МОБУ гимназии №1по разработке и внедрению адаптивных образовательных программ для учащихся МОБУ гимназии №1 | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1, Заместитель директора по УВР |  | 2016-2020 |  | Увеличение числа сотрудников, (по мере востребования) владеющих методикой разработки и преподавания по адаптивным образовательным программам |
| 2.1.5 | Принятие административно- распорядительных актов в МОБУ гимназии №1 в соответствии с которыми на сотрудников возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1 |  | 2016-2018 |  | Увеличение числа сотрудников, на которых административно- распорядительным актом оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг возложено |
| 2.1.6 | Проведение паспортизации МОБУ гимназии №1 | Федеральный закона от 01 декабря 2014 года № 419 | Директор МОБУ гимназии№1, Заместитель директора по АХЧ |  | 2016-2019 |  | Наличие утвержденного паспорта доступности МОБУ гимназии №1 |
| 2.1.7 | Предоставление инвалидам начального общего образования на дому, в том числе дистанционно, в МОБУ гимназии №1 | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1 |  | 2016-2020 |  | Сохранение числа инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, в МОБУ гимназии №1 |
| 2.1.8 | Предоставление инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в МОБУ гимназии №1 | Федеральный закона от 01 декабря 2014 года № 419 | Директор МОБУ гимназии №1, Заместитель директора по УВР |  | 2016-2020 |  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в МОБУ гимназии №1 не предусмотрено |
| 2.1.9 | Обучение инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в МОБУ гимназии №1 | Приказ по гимназии | Директор МОБУ гимназии №1, Заместитель директора по УВР |  | 2016-2020 |  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в МОБУ гимназии №1 |